附件五 2018年高校基本建设与维修专项绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2019年5月20日 | | | | | |  | | | 总分：75.86 | |  |
| 项目名称 | 2018年高校基本建设与维修专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖北省教育厅 | | | 项目实施单位 | | | | 武汉纺织大学 | | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | 得分（20分\*执行率） | | | | | |
| 年度财政资金总额 | 5,895.49 | 4,195.49 | | 71.16% | | 14.23 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值  （A） | | 实际完成值  （B） | | | 得分 | | |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设面积 | | | 20570.07平方米 | | 0 | | | 0 | | |
| 数量指标 | 改造、修缮面积 | | | 40278.38平方米 | | 20278.38平方米 | | | 4.03 | | |
| 质量指标 | 项目竣工质量合格率 | | | 100% | | 100% | | | 12 | | |
| 时效指标 | 体育馆开工及时率 | | | 100% | | 0 | | | 0 | | |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | | 100% | | 70% | | | 5.60 | | |
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 工程安全事故 | | | 0 | | 0 | | | 40 | | |